Техническое задание 

	Позиция:
	Местный консультант/гидролог по прогнозному моделированию наполнения и прорыва моренных озер (далее – Исполнитель)



	Название проекта:
	Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов


	Тип договора:
	Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ)

	Место оказания услуг:
	По месту нахождения Исполнителя.  Командировка в город Алматы.


[bookmark: _Hlk156827627]Введение:
НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».
Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).
Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации  Национального Уполдномоченного Органа (далее - НУО) и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.
По проекту Readiness предусмотрено пять задач:
Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма.
Задача 2. Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ.
 Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ.
 Задача 4. Дизайн системы мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий в связи с климатическими изменениями.
 Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений. 

Цель: 
Целью является усовершенствование системы прогнозирования стихийных бедствий, которая позволит получать информацию о возможности и силе надвигающихся угроз, в частности по прогнозному моделированию наполнения и прорыва моренных озер. 
Данные модели будут использоваться для прогнозирования количества воды, поступающей в озеро из различных источников, таких как дождь, таяние снега или ледников, учитывая географию региона, климатические условия и другие факторы для прогнозирования вероятности прорыва морены, создающие озера.
Моделирование будет проводиться в пилотном варианте на ключевом участке - Большое Алматинское озеро (далее - БАО).

[bookmark: _Hlk129862416]Объем услуг: 
1. Сбор исходных данных и камеральная обработка данных полевых гидрологических работ и обследований БАО;
2. [bookmark: _Hlk156827669]Свод данных и информации по отраслевым задачам - по гидрометеорологическому направлению на основе данных дистанционного зондирования земли (далее – ДЗЗ);
3. Сбор, систематизация и свод исходных гидрометеорологических данных БАО; 
4. Сбор, систематизация и свод-анализ фондовых данных и камеральная обработка данных полевых гидрометрических работ и обследований;
5. Расчет водохозяйственного баланса БАО, гидрологические расчеты, математическое моделирование, статистическая обработка естественнонаучных данных;
6. Гидрологические расчеты, анализ и обработка гидрометеорологических данных;
7. Расчет объема озера БАО и мониторинг динамики его наполнения;
8. Подготовка математической основы для прогноза и моделирования наполнения моренного озера БАО.


[bookmark: _Hlk156827352][bookmark: _Hlk156827719]  РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
	№
п/п
	Результаты
	Срок исполнения услуг 

	1. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 1 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод исходных гидрологических данных БАО.)
	4 недели с даты подписания договора


	2. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 2 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (оценка репрезентативности гидрометеорологических данных ДЗЗ)
	7 недель с даты подписания договора


	3. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 3 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод исходных метеорологических данных БАО)
	12 недель с даты подписания договора


	4. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 4 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод-анализ фондовых данных и камеральная обработка данных полевых гидрометрических работ и обследований)
	15 недель с даты подписания договора


	5. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 5 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (расчет водохозяйственного баланса БАО, гидрологические расчеты, математическое моделирование, статистическая обработка естественнонаучных данных.)
	18 недель с даты подписания договора


	6. 
	Подготовлен отчет о выполненных услугах по пунктам 6,7,8 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (гидрологические расчеты, анализ и обработка гидрометеорологических данных. Расчет объема озера БАО и мониторинг динамики его наполнения. Математическая основы для прогноза и моделирования наполнения моренного озера БАО)
	21 неделя с даты подписания договора





Командировка 
30 дней на полевые выезды для проведения гидрометрических работ на БАО, в качестве гидролога- члена полевой бригады.

[bookmark: _Hlk156827862]Примечание:
· Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;
· Исполнитель работает под контролем руководителя группы и общим руководством руководителя проекта;
· Исполнитель готовит отчеты на русском языке;
· Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия
· При выполнении всего объема услуг Исполнитель должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.
· Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).
· Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – ТЗ).


График платежей
Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены ТЗ.

	Этап платежей
	% от суммы договора
	Результаты

	1
	20
	Результат 1

	2
	15
	Результат 2

	3
	10
	Результат 3

	4
	15
	Результат 4

	5
	20
	Результат 5

	6
	20
	Результат 6



Требуемые навыки и умения:

Образование:
· высшее образование естественных наук по одной из специальностей: география, гидрология, водные ресурсы и водопользование;
· магистратура по специальности география, гидрология, предпочтительна.

Технический и функциональный опыт: 
· опыт работы в области гидрологии и географии не менее 3 лет;
· опыт работы в научных проектах по направлению гидрология, водные ресурсы, география не менее 3х лет;
· практические навыки и умение выполнять гидрологические и водохозяйственные расчеты, опыт работы не менее одного года по моделированию и прогнозу стока.
· 
Знание языков: требуетсясвободное владение устным и письменным русским языком.


