Техническое задание

| Позиция: | Местный консультант/гидролог по прогнозному моделированию наполнения и прорыва моренных озер (далее – Исполнитель) |
| --- | --- |
| Название проекта: | Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к ЗКФ и развитие системы «зеленых» финансов |
| Тип договора: | Договор о возмездном оказании услуг (ДВОУ) |
| Место оказания услуг: | По месту нахождения Исполнителя. Командировка в город Алматы. |

Введение:

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» в 2022 году был определен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Национальным исполнительным агентством по проекту Readiness «Дальнейшее укрепление потенциала Казахстана в области программирования, институциональная поддержка расширения прямого доступа к Зеленому Климатическому Фонду (далее – ЗКФ)  и развитие системы «зеленых» финансов».

Проект Readiness реализуется совместно с Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект Readiness направлен на дальнейшее укрепление потенциала страны и создание благоприятных условий для более активного участия в ЗКФ и привлечения климатических инвестиций. Первый грант готовности создал начальную благоприятную среду для институционализации  Национального Уполдномоченного Органа (далее - НУО) и взаимодействия с ЗКФ. Проект усилит способность НУО эффективно и действенно выполнять свои функции, облегчит успешное завершение процесса аккредитации в ЗКФ заявителями прямого доступа и, таким образом, откроет доступ к средствам ЗКФ для решения проблем, возникающих в связи с изменением климата в Казахстане, позволит разработать обновленную страновую программу с четкими рамками приоритетных инвестиций в области изменения климата и портфелем проектов, а также укрепить практику устойчивого финансирования в финансовом секторе Казахстана путем создания благоприятной институциональной среды и наращивания потенциала местных экспертов.

По проекту Readiness предусмотрено пять задач:

Задача 1. Обновление Страновой программы в соответствии с процедурами ЗКФ и  создание координационного механизма.

Задача 2. Институциональная и потенциальная поддержка заявителей прямого доступа, по процессу аккредитации в ЗКФ.

Задача 3. Наращивание потенциала частного сектора, для содействия планированию и реализации мероприятий, финансируемых ЗКФ.

Задача 4. Дизайн системы мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий в связи с климатическими изменениями.

Задача 5. Подготовка концепции интеграции вопросов «зеленого» финансирования в существующие операции банковского сектора и финансовых учреждений.

Цель:

Целью является усовершенствование системы прогнозирования стихийных бедствий, которая позволит получать информацию о возможности и силе надвигающихся угроз, в частности по прогнозному моделированию наполнения и прорыва моренных озер.

Данные модели будут использоваться для прогнозирования количества воды, поступающей в озеро из различных источников, таких как дождь, таяние снега или ледников, учитывая географию региона, климатические условия и другие факторы для прогнозирования вероятности прорыва морены, создающие озера.

Моделирование будет проводиться в пилотном варианте на ключевом участке - Большое Алматинское озеро (далее - БАО).

Объем услуг:

- Сбор исходных данных и камеральная обработка данных полевых гидрологических работ и обследований БАО;

- Свод данных и информации по отраслевым задачам - по гидрометеорологическому направлению на основе данных дистанционного зондирования земли (далее – ДЗЗ);

- Сбор, систематизация и свод исходных гидрометеорологических данных БАО;

- Сбор, систематизация и свод-анализ фондовых данных и камеральная обработка данных полевых гидрометрических работ и обследований;

- Расчет водохозяйственного баланса БАО, гидрологические расчеты, математическое моделирование, статистическая обработка естественнонаучных данных;

- Гидрологические расчеты, анализ и обработка гидрометеорологических данных;

- Расчет объема озера БАО и мониторинг динамики его наполнения;

- Подготовка математической основы для прогноза и моделирования наполнения моренного озера БАО.

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Результаты | Срок исполнения услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 1 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод исходных гидрологических данных БАО.) | 4 недели с даты подписания договора |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 2 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (оценка репрезентативности гидрометеорологических данных ДЗЗ) | 7 недель с даты подписания договора |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 3 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод исходных метеорологических данных БАО) | 12 недель с даты подписания договора |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 4 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (сбор, систематизация и свод-анализ фондовых данных и камеральная обработка данных полевых гидрометрических работ и обследований) | 15 недель с даты подписания договора |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пункту 5 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (расчет водохозяйственного баланса БАО, гидрологические расчеты, математическое моделирование, статистическая обработка естественнонаучных данных.) | 18 недель с даты подписания договора |
|  | Подготовлен отчет о выполненных услугах по пунктам 6,7,8 объема услуг, содержащий подтверждающие материалы (гидрологические расчеты, анализ и обработка гидрометеорологических данных. Расчет объема озера БАО и мониторинг динамики его наполнения. Математическая основы для прогноза и моделирования наполнения моренного озера БАО) | 21 неделя с даты подписания договора |

Командировка

30 дней на полевые выезды для проведения гидрометрических работ на БАО, в качестве гидролога- члена полевой бригады.

Примечание:

- Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках своих обязанностей;

- Исполнитель работает под контролем руководителя группы и общим руководством руководителя проекта;

- Исполнитель готовит отчеты на русском языке;

- Отчет должен быть представлен в электронном виде в формате MS Word для файлов Windows.

Основные условия

- При выполнении всего объема услуг Исполнитель должен обеспечить полную сохранность материалов и готовой продукции, исключающую создание контрафактной продукции.

- Необходимо обеспечить соблюдение законодательства и нормативных актов Республики Казахстан об авторском праве (и смежных правах).

- Все права на произведенную продукцию, включая оригиналы документов и их копии, могут быть переданы любому третьему лицу по решению Заказчика, причем такая передача может быть осуществлена непосредственно третьему лицу и сразу после завершения и приемки. Все работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием (далее – ТЗ).

График платежей

Исполнитель в финансовых затратах должен учитывать все расходы, включая гонорары за профессиональные услуги, проезд, проживание и другие расходы, в своем финансовом предложении по выполнению задач ТЗ. Транспортные расходы указываются только в случае, если поездки предусмотрены ТЗ.

| Этап платежей | % от суммы договора | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Результат 1 |
| 2 | 15 | Результат 2 |
| 3 | 10 | Результат 3 |
| 4 | 15 | Результат 4 |
| 5 | 20 | Результат 5 |
| 6 | 20 | Результат 6 |

Требуемые навыки и умения:

Образование:

- высшее образование естественных наук по одной из специальностей: география, гидрология, водные ресурсы и водопользование;

- магистратура по специальности география, гидрология, предпочтительна.

Технический и функциональный опыт:

- опыт работы в области гидрологии и географии не менее 3 лет;

- опыт работы в научных проектах по направлению гидрология, водные ресурсы, география не менее 3х лет;

- практические навыки и умение выполнять гидрологические и водохозяйственные расчеты, опыт работы не менее одного года по моделированию и прогнозу стока.

Знание языков: требуетсясвободное владение устным и письменным русским языком.